АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2026









   № 14





        с. Высокое
Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования «Высоковское сельское поселение» Зырянский муниципальный район Томской области 


В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования «Высоковское сельское поселение» Зырянский муниципальный район Томской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования «Высоковское сельское поселение» Зырянский муниципальный район Томской области (далее – План), согласно приложению.
2. Настоящее постановление   в целях официального опубликования (обнародования) опубликовать в информационном бюллетене органов местного самоуправления Высоковского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования «Высоковское сельское поселение» в сети «Интернет» https://vysokoe-r69.gosweb.gosuslugi.ru/ 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                        М.В. Князева

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Высоковского сельского поселения
от 18.05.2026 № 14
План 

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования «Высоковское сельское поселение» Зырянский муниципальный района Томской области
1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительные периода: 2022-2023 годов, 2023-2024 годов, 2024-2025 годов
1.1. Погодные условия

Отопительный период 2022-2023 годов
Начало с 15.09.2022 года. Окончание – 15.05.2023 года.

Продолжительность – 240 дней.

Среднесуточная температура отопительный период – - 6℃ 

Самый холодный месяц январь, среднесуточная температура составила - -12,5℃

Отопительный период 2023-2024 годов
Начало с 15.09.2023 года. Окончание – 15.05.2024 года.

Продолжительность - 243 дня.

Среднесуточная температура отопительный период – - 0,4℃  

Самый холодный месяц январь, среднесуточная температура составила - -16,3℃

Отопительный период 2024-2025 годов
Начало с 15.09.2024 года. Окончание – 15.05.2025 года.

Продолжительность – 241 день.

Среднесуточная температура отопительный период – -3,15℃  

Самый холодный месяц январь, среднесуточная температура составила - -8,2℃

1.2. Схемные и режимные условия

Отопительный период 2022-2023 годов

1. Система теплоснабжения тепловых источников МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЫСОКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» работала с утвержденной схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

- тепловой источник с. Высокое
- тепловой источник с. Шиняево
Отопительный период 2023-2024 годов

1. Система теплоснабжения тепловых источников МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЫСОКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» работала с утвержденной схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

- тепловой источник с. Высокое
- тепловой источник с. Шиняево
Отопительный период 2024-2025 годов

1. Система теплоснабжения тепловых источников МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЫСОКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», работала с утвержденной схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

- тепловой источник с. Высокое
- тепловой источник с. Шиняево
1.3. Технологические нарушения 

Отопительный период 2022-2023 годов

Количество аварий: 0;
На тепловых источниках – 0;

На тепловых сетях – 0;

Количество инцидентов – 0;

На тепловых источниках – 0;

На тепловых сетях – 0
Отопительный период 2023-2024 годов

Количество аварий: 0;

На тепловых источниках – 0;

На тепловых сетях – 0;

Количество инцидентов – 0;

На тепловых источниках – 0;

На тепловых сетях – 0
Отопительный период 2024-2025 годов

Количество аварий: 0;

На тепловых источниках – 0;

На тепловых сетях – 0;

Количество инцидентов – 0;

На тепловых источниках – 0;

На тепловых сетях – 0
	Наименование мероприятия
	Срок проведения
	Ответственный исполнитель

	Организационные мероприятия

	1. Создать комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду теплосетевых и теплоснабжающих организаций, потребителей энергии
	До 30.06.2026
	МКУ «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений Администрации Зырянского района»

	2. Разработать и утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии
	До 30.07.2026
	МКУ «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений Администрации Зырянского района»

	3. Обеспечить размещение на официальном сайте Администрации Зырянского района информации о сроках проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности
	За 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности
	МКУ «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений Администрации Зырянского района»

	4. Обеспечить письменное уведомление о сроках проведения оценки готовности каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения с указанием даты, к которой оцениваемые лица обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду
	За 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности
	МКУ «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений Администрации Зырянского района»

	5. Актуализировать схему теплоснабжения в соответствии с законодательством о теплоснабжении
	01.07.2026 
	Администрация Высоковского сельского поселения 

	6. Провести оценку технического состояния тепловых сетей, в целях выявления ветхих, подлежащих замене трубопроводов. Предложения по ремонту тепловых сетей направить в Администрацию Зырянского района
	01.06.2026
	МОУ «Высоковская СОШ»

	7. Проверить надежность электроснабжения, водоснабжения источников тепловой энергии. О результатах проверки информировать Администрацию Зырянского района
	01.07.2026
	МОУ «Высоковская СОШ»

	8. Проверить соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей. О результатах проверки информировать Администрацию Зырянского района
	01.07.2026 
	МОУ «Высоковская СОШ»

	Технические мероприятия

	1. Обеспечить контроль за проведением промывки теплопотребляющих установок потребителей с участием представителей единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) и оформлением акта
	До 15.08.2026
	МКУ «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений Администрации Зырянского района»

	2. Обеспечить контроль за проведением потребителями испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования ИТП и внутренних систем теплопотребления с оформлением актов и записями о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок с участием представителей ЕТО.
	До 15.08.2026
	МКУ «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений Администрации Зырянского района»

	3. Обеспечить контроль за проведением потребителями осмотра с оформлением акта представителем ЕТО или иным уполномоченным ЕТО лицом объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления  тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	До 15.08.2026
	МКУ «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений Администрации Зырянского района»

	4. Обеспечить контроль за проведением потребителями сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, с оформлением акта, подтверждающего отсутствие задолженности либо с подписанием сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	До 15.08.2026
	МКУ «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений Администрации Зырянского района»

	5. Обеспечить контроль за проведением потребителями периодической проверки узлов учета перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта с оформлением акта проверки с участием представителей ЕТО
	До 15.08.2026
	МКУ «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений Администрации Зырянского района»

	6. Обеспечить контроль за проведением потребителями проверки технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду, с оформлением акта, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепло-вой энергии, подписанного представителем тепло-снабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии с участием представителей ЕТО
	До 15.08.2026
	МКУ «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений Администрации Зырянского района»

	7. Копию утвержденного положения о диспетчерской службе или распорядительного документа организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.07.2026
	МОУ «Высоковская СОШ»

	8. Копии организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536  (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.07.2026
	МОУ «Высоковская СОШ»

	9. Копии утвержденных в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности 
(подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.07.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	10. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811  (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений 
о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.08.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	11. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.08.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	12. Копии организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, 
и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности
(подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.07.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	13. Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.07.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	14. Копии разработанных и утвержденных в установленном порядке температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.07.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	15. Копии технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.08.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	16. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.08.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	17. Копию разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО.
(подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.07.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	18. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:
о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации–изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.07.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	19. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.07.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	20. Копии актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.08.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	21. Копии документов, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.07.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	22. Копии актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.07.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	23. Копию акта измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.07.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	24. Копию утвержденного в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н  (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.07.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	25. Справку об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7  Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) 
(подпункт 9.2 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.06.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	26. Копию заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) 
(подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.06.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	27. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.06.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	28. Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива

направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.08.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»

	29. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 , построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении)(подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил) направить в Администрацию Зырянского района
	До 01.08.2026 года
	МОУ «Высоковская СОШ»


